**Servicios musicales**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 01**

**27/11/2020, 9:30 pm**

**SPRINT No. \_\_1\_ SEMANA No. \_\_1\_**

**Desarrollo de la reunión.**

* Se asignan secciones de la actividad a cada integrante y quien iniciara el repositorio en github (tip organización). (Ver compromisos)
* Se acuerda quien será el dueño del producto. (David García)
* Se define que todos hacen parte del equipo de desarrollo.
* Se acuerda reuniones diarias por WhatsApp.
* Se define estilo de la pagina web. Todo se realizará en blanco y negro.

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Sección superior, cabecera o header | Juan Camilo Florez Gomez | 28/11/2020 |
| Sección de servicios | David Jerónimo García Jaramillo | 28/11/2020 |
| Sección de noticias – crear e inicializar repositorio | Juan Sebastian Segura Arango | 28/11/2020 |
| Sección de equipo | Fabián Mauricio Gamboa Bohórquez | 28/11/2020 |
| Sección Footer o pie del sitio | DANILO ANDRES GARCIA HANSEN | 28/11/2020 |

**ASISTENTES**

Juan Camilo Florez Gomez- [juanca.florez.gomez@gmail.com - 1107058127](mailto:juanca.florez.gomez@gmail.com%20-%201107058127)

David Jerónimo García Jaramillo - [djgj57@hotmail.com](mailto:djgj57@hotmail.com) -16071342

Juan Sebastian Segura Arango - [jsebastian.segura@gmail.com -](mailto:jsebastian.segura@gmail.com%20-) 1020790443

Fabián Mauricio Gamboa Bohórquez - fabiangamboa3113@gmail.com-1005333621

DANILO ANDRES GARCIA HANSEN - [logicafago@gmail.com](mailto:logicafago@gmail.com) -79445380

**Servicios musicales**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 02**

**03/12/2020, 9:20 pm**

**SPRINT No. \_\_2\_ SEMANA No. \_\_2\_**

**Desarrollo de la reunión.**

* Se asignan compromisos. Ver compromisos.
* Se decide no incluir al compañero Fabián Mauricio Gamboa Bohórquez en el trabajo debido a que no se ha comunicado – se le han enviado numeroso mensajes de texto por WhatsApp, los cuales parece que si ve, pero no responde. No se le asignan responsabilidades.
* Acordamos esperar para desarrollar mockups e historias de usuarios, ya que todavía no es claro quienes serán los usuarios y clientes.

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| -Documento Especificación de Requisitos Diligenciado  -Sección intermedia 2\*2 (noticias), revisar si la puede pasar a formato carrusel.  -Adecuar .html y archivos de acuerdo con instrucciones entregadas por profesor. | Juan Camilo Flórez Gómez | 05/12/2020 |
| -Crear repositorio para sprint2  -Uso de una API a elección de los estudiantes.  -Hacer secciones de encabezado.  -Sección intermedia 2\*2 (noticias).  -Adecuar .html y archivos de acuerdo con instrucciones entregadas por profesor. | David Jerónimo García Jaramillo | 04/12/2020 (repositorio)  05/12/2020 |
| -Componente 1 (Tarjeta de miembro).  -Sección intermedia 2\*2 (noticias), revisar si la puede pasar a formato carrusel.  -Adecuar .html y archivos de acuerdo con instrucciones entregadas por profesor. | Juan Sebastián Segura Arango | 05/12/2020 |
| -Trabajar documentación. Mockups.  -Sección intermedia 2\*2 (noticias), revisar si la puede pasar a formato carrusel.  -Adecuar .html y archivos de acuerdo a instrucciones entregadas por profesor. | DANILO ANDRES GARCIA HANSEN | 05/12/2020 |

**ASISTENTES**

DANILO ANDRES GARCIA HANSEN - [logicafago@gmail.com](mailto:logicafago@gmail.com) -79445380

Juan Sebastian Segura Arango - [jsebastian.segura@gmail.com -](mailto:jsebastian.segura@gmail.com%20-) 1020790443

David Jerónimo García Jaramillo - [djgj57@hotmail.com](mailto:djgj57@hotmail.com) -16071342

Juan Camilo Florez Gomez- [juanca.florez.gomez@gmail.com - 1107058127](mailto:juanca.florez.gomez@gmail.com%20-%201107058127)

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 03**

**12/12/2020, 12:30 pm**

**SPRINT No. \_\_3\_ SEMANA No. \_\_3\_**

**Desarrollo de la reunión.**

* Bienvenida nuevo compañero (Alejandro Valencia)
* Se discute sobre el desempeño de anteriores retos.
* Se comparten las experiencias propias en el desarrollo de la semana
* Se asignan compromisos. Ver compromisos.

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| - Desarrollar backend sprint 3 | Juan Camilo Flórez Gómez | 13/12/2020 |
| - Desarrollar backend sprint 3  - Desarrollar Fronted sprint 3 | David Jerónimo García Jaramillo | 13/12/2020 |
| - Desarrollar backend sprint 3 | Alejandro Valencia Alzate | 13/12/2020 |
| - Desarrollar backend sprint 3  - Hacer documentación sprint 3 | Danilo Andrés García Hansen | 13/12/2020 |

**ASISTENTES**

Danilo Andrés García Hansen - logicafago@gmail.com -79445380

David Jerónimo García Jaramillo - djgj57@hotmail.com -16071342

Juan Camilo Florez Gomez- juanca.florez.gomez@gmail.com - 1107058127

Alejandro Valencia Alzate - alejandrovalencialzate@hotmail.com - 1128453776